工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　　　年　　　月　　　日

使用者　　　　許可番号　　　第　　　　　　号

区画番号・面積　　　　　－　　　　　　　㎡

使用者氏名

住所

電話番号　　　　－　　　　－

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

| １ 工事名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 工事場所 |  |  |
| ３ 施工業者 |  | 住所 会社名 ㊞ 電話番号 |
| ４ | 一時使用 許可期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| ５ 延長日数 |  | 日間 |
| ６ 延長後完成期日 |  | 令和 年 月 日 |
| ７ 理由 |  |  |

受 付 印

工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　３年　７月１８日

使用者　　　　許可番号　　　第　10001　号

記　入　例

（工事途中で期間が延びる場合）

記　入　例

（工事途中で期間が延びる場合）

区画番号・面積　　　D－001 　　　1.0　㎡

使用者氏名　　　　名取　太郎

住所　　名取市増田一丁目２－３

電話番号　　022　－　111　－　222

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

| １ 工事名 |  | 名取市墓地公園 D-001 名取家墓石建設工事 |
| --- | --- | --- |
| ２ 工事場所 |  | 名取市墓地公園 D-001 |
| ３ 施工業者 |  | 材増 印店田 之石 材増 印店田 之石 住所 名取市増田字柳田123-4 会社名 有限会社 増田石材店 電話番号 012-345-6789 |
| ４ | 一時使用 許可期間 | 着工 令和 ３年 ６月１９日 完成 令和 ３年 ７月１８日 |
| ５ 延長日数 |  | １０ 日間 |
| ６ 延長後完成期日 |  | 令和 ３年 ７月２８日 |
| ７ 理由 |  | 発注していた石材に不具合があり、再度加工、納品となり工程に遅延が生じたため。 |

受 付 印

工期延長願

名取市長　山田　司郎　様

令和　３年　７月１８日

使用者　　　　許可番号　　　第　10001　号

記　入　例

（当初から工期が１月を超える場合）

記　入　例

（当初から工期が１月を超える場合）

区画番号・面積　　　D－001 　　　1.0　㎡

使用者氏名　　　　名取　太郎

住所　　名取市増田一丁目２－３

電話番号　　022　－　111　－　222

墓碑等建設工事について、下記の理由から工事期間の延長を願います。

| １ 工事名 |  | 名取市墓地公園 D-001 名取家墓石建設工事 |
| --- | --- | --- |
| ２ 工事場所 |  | 名取市墓地公園 D-001 |
| ３ 施工業者 |  | 材増 印店田 之石 材増 印店田 之石 住所 名取市増田字柳田123-4 会社名 有限会社 増田石材店 電話番号 012-345-6789 |
| ４ | 一時使用 許可期間 | 着工 令和 ３年 ６月１９日 完成 令和 ３年 ８月 ９日 |
| ５ 延長日数 |  | 日間 |
| ６ 延長後完成期日 |  | 令和 ３年 ８月 ９日 |
| ７ 理由 |  | 石材の入荷に時間がかかる見込みであり、墓碑の建設は着工日から１月以内に完了しない。しかし、使用者の納骨の日程が決まっており、事前に基礎等施工できる作業を行いたいため。 |

受 付 印